## Slide 1: 용접로봇 자동화
용접로봇팀
김태준, 하현진, 서승훈
전재훈, 남상규, 이다현

## Slide 2
용접 자동화
2022 CAI Lab Meeting

## Slide 3: 1. 진행 작업
1-1. 현대 NGV 과제 제안서 작성
# 과제 제안서 작성 후 윤종완 교수님께 피드백 요청 및 수령
 수정을 거쳐 제출 완료
[과제 제안서 사진]

## Slide 4: 1. 진행 작업
1-2. 논문 조사
기존 논문의 한계점 파악을 위한 논문 조사 진행
2. Path Optimization의 적용 사례 및 장·단점 조사 진행
[기존 논문의 Segmentation 적용 사례 사진]
4

## Slide 5: 1. 진행 작업
1-3. 논문 실험 평가 항목
1. 용접 라인 검출 정확도 (딥러닝 기반 Segmentation)
- 평가 항목 : 정확도 (Dice), 모델 용량 (파라미터 수)
- 평가 모델 : U-Net+, U-Net3+, 새로운 모델 (아이디어 회의 중)
2. 용접 라인 최적화
- 평가 항목 : 용접 라인 길이, 에너지 소비량,
용접 변형 (자료 조사 필요)
- 평가 모델 :
1) 용접 로봇 팀에서 사용하고 있는 방법,
2) MOPSO (Multi-Objective Particle Swarm Optimization),
3) NSGA-II (Non-dominated sorting genetic algorithm)
[Dice 정의]
[용접 변형 예시]

## Slide 6: 1. 진행 작업
1-4. 경로 검출 알고리즘 논의
- Labeling 작업 과정에서 용접 라인의 중앙에 맞춰 얇게 Labeling 진행
 경로 검출 결과에서 용접 경로가 끊기는 현상이 발생
 원인 분석
1. 학습 모델에서 경로 검출 시 경로가 부족한 경우
2. 320 x 320  1280 x 720 scale 변경으로 인한 선의 두께 변경에서 선이 끊기는 경우
3. 세선화 과정에서 용접 경로가 끊기는 경우
[경로가 끊어진 결과 사진]

## Slide 7: 1. 진행 작업
1-4. 경로 검출 알고리즘 논의
# 고병진 교수님 피드백
- path optimization을 통해서 끊긴 경로를 경로 유추 방식으로 이어주는 방식 조언
 해당 방식에 대한 조사 진행 후 적용 시도 예정
 이와 함께 얇은 선으로 Labeling하여 학습 진행 후
경로 검출 과정에서 선의 두께를 중첩하여 세선화를 진행하는 방식도 시도 예정

## Slide 8: 2. 이후 진행 계획
1. Plate 데이터 추가 제작
 직선 Labeling 데이터만 추가 제작 예정
2. 논문 작성 준비를 위한 자료 조사
- weld + segmentation 적용 사례
- path optimization 적용 사례
3. 경로 검출 알고리즘 수정
- 경로 중첩을 통한 세선화 결과 확인
- 얇은 Labeling 학습 데이터 생성 후 세선화 진행 예정

## Slide 9
용접 불량 검사
2021 CAI Lab Meeting

## Slide 10: 1. 이번 주 작업
1-1. Flare Removal 진행상황
Tensorboard Checkpoint가 epoch이 아닌 step 단위로 되어 있음
2100000(step)/43319(학습에 사용한 총 이미지 개수) x 2(batch size) = 24(epochs)
100 epoch 학습중이므로 약 9일 소요 예정
loss 값이 60정도로 큰 값을 나타내는데 Image loss와 Flare loss가 결합된 형태이기 때문으로 분석
Loss 값 계산에 L1 norm을 사용하였는데, 중간 특정 레이어에서의 L1 norm도 더해진 형태이기 때문으로 분석

## Slide 11: 1. 이번 주 작업
1-2. 특허 아이디어 작성
특허 양식에 기반하여 청구항 및 대표 도면 작성
용접 파라미터 최적화 아이디어 정리
박태준 교수님 피드백 후 대표 도면 수정

## Slide 12: 2. 다음주 계획
DQN 코드 카트폴 문제  파라미터 최적화 문제 변환 작업 진행
Flare Removal 학습 계속해서 진행
특허 관련 작업 피드백후 진행

## Slide 13
용접 로봇 Calibration
2021 CAI Lab Meeting

## Slide 14: 1. 논문 수정
제목 : 용접로봇자동화를 위한 손 - 눈 자동보정 시스템 – 49(Page)
(Auto Hand Eye Calibration System for Automated Welding Robot)
줄이기
연구가 어떤 의미가 있는지, 더 강하게 제시

## Slide 15: 1. 논문 수정
표나, 그래프에 대하여, 좀 더 상세하고 심도있는 분석결과 묘사

## Slide 16: 1. 논문 수정
서론부분에 3개의 내용이 들어가도록 작성
용접자동화의 중요성
2. 용접자동화에서 Hand Eye Calibration 중요성
3. 논문의 기여점

## Slide 17: 2. 향후계획
1. 서론부분 보완 후 윤교수님, 고교수님에게 제출
2. 이론적 배경 핵심부분만 추려서 요약

## Slide 18: 감사합니다